**Phụ lục**

**DANH MỤC DỰ KIẾN SỬA CHỮA, XÂY DỰNG MỚI KHỐI GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2020 – 2025**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Giai đoạn 2020 - 2021**

| **TT** | **Danh mục dự án** | **Địa điểm xây dựng** | **Nội dung thực hiện** | **Thời gian thực hiện** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng mới Trường THCS Kỳ Hòa | 493/73A-499/22 đường CMT8, P13 | Diện tích đất: 13.290,7m2; diện tích XD: 1.290 m2, Số phòng học: 20 phòng | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt thiết kế - tổng dự toán. Khởi công trong quý IV/2019. Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 10 tỷ |
| 2 | Xây dựng mở rộng trường Mầm non Phường 6 | 42 Nguyễn Lâm, Phường 6 | - Số phòng học: 09 lớp học và các phòng chức năng - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích đất xây dựng: 1140,1m2 - Diện tích sàn xây dựng: 1.890m2 - Số tầng cao công trình: 03 tầng, sân thượng (không có hầm) - Các hạng mục phụ | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt. Khởi công trong quý IV/2019. Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 3 tỷ |
| 3 | Xây dựng mới trường Mầm non Phường 8 | 525 Nguyễn Tri Phương, Phường 8 | Số phòng học: 3 - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 188m2 - Diện tích sàn xây dựng: 543,2m2 - Số tầng cao công trình: 4 (không có tầng hầm) - Các hạng mục phụ | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt. Khởi công trong quý IV/2019 Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 1,5 tỷ |
| 4 | Xây dựng mới trường Mầm non Phường 10 (trước đây tên trong kế hoạch Xây dựng mới trường Tiểu học Phường 10) | 303 đường Ba Hháng Hai, Phường 10 | DT đất 425,5m2; 05 tầng, 06 phòng học | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt. Dự kiến khởi công trong quý I/2020 Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 3,5 tỷ |
| 5 | Xây dựng mới trường Mầm non Phường 11 | 724/1 Điện Biên Phủ, Phường 11 | Số phòng học : 06 - ma65t độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 579m2 - Diện tích sàn xây dựng: 1.514,6m2 - Số tầng cao công trình: 4 (không có tầng hầm) - Các ha5ng mục phụ: noài khối công trình chính, các hạng mục phụ | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt. Khởi công trong quý IV/2019 Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 3 tỷ |
| 6 | Xây dựng mới trường Mầm non Phường 14 | 7A/43/27 Thành Thái, Phường 14 | Số phòng học: 4 phòng - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 440,2m2 - Diện tích sàn xây dựng: 1,130m2 - Số tầng cao: 05 (không có tầng hầm) - Các hạng mục phụ | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt. Khởi công trong quý IV/2019Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 2,5 tỷ |
| 7 | Xây dựng mở rộng và sửa chữa cải tạo trường THCS Cách Mạng Tháng Tám | số 289 đường Cách mạng tháng 8, Phường 12 | - Số phòng học 1 (và 5 phòng chức năng) - Số học sinh: 45 - Mật độ xây dựng oàn trường: 57,05% - Diện tích xây dựng mở rộng: 349,4m2 - Diện tích sàn xây dựng mở rộng: 1.690,5m2 - Số tầng cao công trình: 05 (không có tầng hầm) - Các hạng mục phụ | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt. Dự kiến khởi công trong quý I/2020 Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 3 tỷ |
| 8 | Xây dựng mới trường Mầm non Phường 15B | P4 đường Bạch Mã, Phường 15 | Số phòng học: 07 - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 641m2 - Diện tích sàn xây dựng: 1.637,5m2 - Số tầng cao công trình: 4 (không có tầng hầm) - Các hạng mục phụ | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt. Khởi công trong quý IV/2019 Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 3 tỷ |
| 9 | Xây dựng mới trường Tiểu học Nhật Tảo | Số 1 Nhật Tảo, Phường 9 | Số phòng học: 10 - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 1.240m2 - Diện tích sàn xây dựng: 2.736m2 - Số tầng cao: 04 (không có tầng hầm) | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt, chủ đầu tư đang triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến triển khai thi công trong quý III/2020 Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 1 tỷ |
| 10 | Dự án xây dựng mới Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 10 | 461-467 đường Lê Hồng Phong, Phường 02 | Số phòng học: 9 - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 422,24m2 - Diện tích sàn xây dựng: 1.900m2 (không kể tầng hầm 287m2) | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt, chủ đầu tư đang triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến triển khai thi công trong quý III/2020 Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 1 tỷ |
| 11 | Xây dựng mở rộng trường Mầm non Phường 4 | 216-218 Ngô Gia Tự, Phường 4 | Số phòng học 2; Số trẻ 50; Mật độ xây dựng 100%; Diện tích đất xây dựng ở rộng: 61,5m2; Diện tích sàn xây dựng: 184,5m2; Số tầng cao: 4 tầng (không có tầng hầm) | 2019-2021 | Dự án đã được phê duyệt, chủ đầu tư đang triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến triển khai thi công trong quý II/2020 Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 2 tỷ |
|  | Xây dựng mới nhà thi đấu đa năng Trường tiểu học Dương Minh Châu | 34 Nguyễn Lâm, P6 | XDM nhà thi đấu đa năng | 2020-2021 | Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 50 triệu |
|  | Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Thiên Hộ Dương | 157 Tô Hiến Thành, P12 | Sửa chữa cải tạo hệ thống PCCC và một số hạng mục hư hỏng | 2020-2021 | Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 50 triệu |
|  | Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Bắc Hải | 103-105 Bắc Hải, P15 | Sơn nước và sửa chữa cải tạo một số hạng mục hư hỏng | 2020-2021 | Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 50 triệu |
|  | Xây dựng mới khối C và sửa chữa, cải tạo khối A - B Trường Tiểu học Lê Đình Chinh | 7/4 Thành Thái, P14 | Xây dựng mới khối C và sửa chữa, cải tạo khối A - B | 2020-2022 | Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 100 triệu |

1. **GIAI ĐOẠN 2021 – 2025**
2. **Sửa chữa, cải tạo**

| **TT** | **Danh mục dự án** | **Địa điểm xây dựng** | **Nội dung thực hiện** | **Dự kiến**  **thời gian thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
|
|
| 1 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 19/5 | 287 Cách Mạng Tháng Tám, P12 | Thay mới gạch nền, gạch ốp tường, gạch hành lang. Cải tạo nhà vệ sinh, bổ sung nhà vệ sinh cho giáo viên. Cải tạo hệ thống điện. Thay mới ống dẫn nước PCCC, cửa sổ, cửa sắt, lan can sắt | 2021-2022 |
| 2 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Phường 3 | 280 Nguyễn Chí Thanh, P3 | Chống thấm, chống dột thay mới trần thạch cao. Cải tạo các nhà vệ sinh HS - GV. Lắp tay vịn lan can, cầu thang.Thay lại toàn bộ cửa đi cửa sổ bằng cửa nhôm kính. Lát lại gạch toàn trường. Thay lại mới hệ thống điện toàn trường. Cải tạo lại hệ thống PhòngCháy, kim thu sét và gắn mới hệ thồng báo cháy. Sơn nước lại toàn trường. | 2022-2023 |
| 3 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Phường 1 | 86 Hồ Thị Kỷ, P1 | Chống thấm, chống dột, lát gạch sàn toàn trường, sơn nước lại toàn trường | 2023-2024 |
| 4 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 2 Tháng 9 | Lô B1, B2 Chung cư Hòa Bình, P14 | Chống thấm, dột, cải tạo sân chơi nhà chòi | 2024-2025 |
| 5 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Phường 15A | JJ1 Bạch Mã, P15 | Chống thấm cải tạo các nhà vệ sinh HS - GV. Sơn nước, sơn dầu lại toàn trường | 2023-2024 |
| 6 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Phường 14 (CS.1) | 7A/43/49 Thành Thái, P14 | Chống thấm, nâng tay vịn lan can, Thay cửa đi cửa sổ bằng cửa nhôm kính | 2024-2025 |
| 7 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Măng non II | 32 Nguyễn Lâm, P6 | Chống thấm, chống dột các phòng học.Cải tạo các nhà vệ sinh HS - GV. Lát lại gạch toàn trường. Cầu thang. Sơn nước lại toàn trường | 2023-2024 |
| 8 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm nom Măng non I | 828 Sư Vạn Hạnh, P13 | Sửa chữa cải tạo và lắp đặt máy lạnh, máy chiếu laser; mua sắm trang thiết bị và bàn ghế phục vụ hội trường. Xây hàng rào (tiếp giáp nhà dân). Sửa chữa phòng âm nhạc | 2024-2025 |
| 9 | Sửa chữa cải tạo Trường TH Bắc Hải | 299-301 Bắc Hải, P15 | Nâng cấp sửa chữa lớn năm 2020. Cải tạo phòng vi tính | 2023-2024 |
| 10 | Sửa chữa cải tạo Trường TH Hồ Thị Kỷ | 105 Hồ Thị Kỷ, P1 | Chống thấm nhà vệ sinh và sê nô toàn trường.Thay cửa tầng 1,2,3. Thay mái tôn, thay trần . Lát gạch. Cải tạo phòng vi tính | 2022-2023 |
| 11 | Sửa chữa cải tạo Trường TH Trương Định | 382 Sư Vạn Hạnh, P2 | Chống thấm, thay gạch toàn trường, thay cửa mặt tiền, lát gạch sân trường. Cải tạo phòng vi tính | 2024-2025 |
| 12 | Sửa chữa cải tạo Trường TH Võ Trường Toản | 354/74 Lý Thường Kiệt, P14 | Nâng cấp sửa chữa lớn năm 2020. Cải tạo chống thấm các nhà vệ sinh,sênô mặt ngoài. Lót gạch khuôn viên sân trường. Nhà thi đấu sơn lại + Thay máng xối. Hàng rào sắt mặt ngoài của trường bị mục, sét.Thay mới cửa đi cửa sổ bằng cửa nhôm kính. Lát lại gạch toàn trường. Làm mới cổng trường. Thay lại mới hệ thống điện toàn trường. Sơn nước, sơn dầu lại toàn trường | 2021-2022 |
| 13 | Sửa chữa cải tạo Trường TH Trần Văn Kiểu | 479 Vĩnh Viiễn, P7 | Chống thấm các nhà vệ sinh, sênô. Thay lại hệ thống điện tầng 3. Nhà giữ xe cho GV. Thay cửa đi cửa sổ bằng cửa nhôm kính. Lát lại gạch toàn hành lang và bục giảng phòng học. Sơn nước, sơn dầu lại toàn trường | 2023-2024 |
| 14 | Sửa chữa cải tạo Trường TH Hoàng Diệu (CS1) | 283/94G CMT8, P12 | Nâng cấp sửa chữa lớn năm 2020 | 2022-2023 |
| 15 | Sửa chữa cải tạo Trường TH Lê Thị Riêng | Hẻm 493 Cách Mạng Tháng Tám, P13 | Cải tạo sửa chữa lớn khu A và Khu B | 2024-2025 |
| 16 | Sửa chữa cải tạo Trường THCS Nguyễn Tri Phương | 26 Nguyễn Lâm, P6 | Lát lại gạch toàn trường. Cải tạo các nhà vệ sinh HS - GV. Cải tạo phòng vi tính | 2024-2025 |
| 17 | Sửa chữa cải tạo Trường THCS Lạc Hồng (cơ sở 2) | 436B/34 Ba Tháng Hai, P12 | Chống thấm sàn sân thượng. Cải tạo chống thấm các nhà vệ sinh HS - GV. Lát lại gạch toàn trường. Thay cửa cổng trước sau. Làm lại hệ thống PCCC. Sơn nước, sơn dầu lại toàn trường. Cải tạo phòng vi tính | 2024-2025 |
| 18 | Sửa chữa cải tạo hội trường Trung tâm dạy nghề Quận 10 | 367 Cách Mạng Tháng Tám, P12 | Sửa chữa cải tạo và lắp đặt thang máy, máy lạnh, máy chiếu laser, hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu; mua sắm trang thiết bị và bàn ghế | 2022-2023 |

1. **Xây dựng mới**

| **TT** | **Danh mục dự án** | **Địa điểm xây dựng** | **Nội dung thực hiện** | **Thời gian thực hiện** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
|
|
| 1 | Xây dựng mới trường Mầm non Măng non III | 253 Trần Nhân Tôn, P2 | 11.261m2 đất; diện tích XD 706 m2 | 2021-2023 |  |
| 2 | Xây dựng mới trường Mầm non Quận 10 (Xây dựng mới Trường tiểu học Trí Tri) | 168 - 172 Nguyễn Duy Dương, P3 | 720 m2 đất; 04 tầng, 08 phòng học | 2021-2023 | Hiện nay trường tiểu học Trí Tri đã được giải thể. Quận 10 đã có văn bản đề xuất Sở KH-ĐT đề xuất chấp thuận cho Quận 10 xây dựng trường Mầm non tại địa điểm này. |
| 3 | Xây dựng mới Trường tiểu học Phường 14 Quận 10 (Xây dựng mới Trường THCS Phường 14) | Cụm kho hẻm số 7 Thành Thái, P14 | Xây dựng mới 04 tầng (01 trệt + 3 lầu, không bao gồm tầng hầm và tầng mái) | 2021-2023 | Quận 10 đã kiến nghị bổ sung tại văn bản số 11205/UBND-TCKH ngày 11/10/2019 |
| 4 | Xây dựng mới trường Mầm non Phường 8 | 252 Nguyễn Tiểu La, P8 | 5 phòng học và các phòng chức năng | 2021-2025 | XD trước năm 1975 |
| 5 | Xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo trường TH Trần Quang Cơ | 438 Ngô Gia Tự, P4 | Xây dựng mới khu B (4 phòng học và phòng chức năng); Sửa chữa Khu A, sân trường, cải tạo phòng vi tính | 2022-2024 | XD trước năm 1975 |
| 6 | Xây dựng mới trường TH Nguyễn Chí Thanh | 302 Nguyễn Chí Thanh, P5 | 20 phòng học và các phòng chức năng | 2022-2024 | XD trước năm 1975 |
| 7 | Xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo trường THCS Hoàng Văn Thụ | 322 Nguyễn Tri Phương, P4 | Xây dựng mới khu A (10 phòng học và các phòng chức năng); sửa chữa Khu B-C, cải tạo phòng vi tính | 2022-2024 | XD trước năm 1975 |
| 8 | Xây dựng mới trường THCS Cách Mạng Tháng Tám | 289-285/36 Cách Mạng Tháng Tám, P12 | Xây dựng mới khu A-B-C-D bao gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm (25 phòng học và các phòng chức năng); khối đầu tư giai đoạn 2018-2020 chuyển thành khối chức năng (không bố trí phòng học) | 2023-2025 | XD năm 1975 và 2005 |
| 9 | Xây dựng mới trường THCS Phường 2 | 419 Lê Hồng Phong, P2 | Xây dựng mới 45 phòng học và  các phòng chuyên môn. Mua sắm trang thiết bị. | 2021-2023 | Thường trực UBND TP đã chấp thuận chủ trương, cập nhật năng lực thiết kế sau |
| 10 | Xây dựng mới Khu A & B Trường TH Thiên Hộ Dương | 341 (số cũ 157) Tô Hiến Thành, P12 | - Khu B: 15 phòng học và các phòng chức năng (bổ sung 5 phòng học) - Khu A: bố trí khối phòng phục vụ học tập và khối HC-QT. | 2021-2023 |  |